|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 05(수) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **멀티캠퍼스** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **어제 한 일**   **재영 – 카테고리 수정, 삭제, (다이나믹으로 바꿈)**  **유빈 – 블로그 회원 탈퇴, 블로그 삭제(백 연결 필요), 댓글 리스트, 댓글 추가**  **유진 – 에디터 기능 (fontawesome 아이콘)**   1. **오늘 할 일**   **재영 – Post Fork**  **유빈 – 블로그 댓글 수정, 삭제, 소셜 로그인**  **유진 – 에디터, 이미지 업로드**   1. **Back-End** 2. **현재 진행 상황**   **형택 – 블로그 수정, 삭제 문제 해결, firebase 알람 공부**  **민경 – blog follow 기능, post 좋아요 기능**   1. **오늘 할 일**   **Firebase, pagination, 이미지 업로드**   1. **Front & Back 할 일**  * **Firebase : 초대 메세지를 어떻게 할건지** * **Post 좋아요: 글 리스트, 글 상세정보에서 모두 좋아요를 누를 수 있도록** * **이미지 업로드: 프로필 사진, 포스트 이미지 추가** | | | | | | |
|  | | | | | | |