|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 07(금) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **멀티캠퍼스** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **어제 한 일**   **재영 – 자잘한 오류 해결, 프론트 토큰 갱신 준비 완료**  **유빈 – 로고, 디자인 vuetify 적용, 블로그 삭제 확인**  **유진 – 로고, 에디터 글꼴 변경 에러 해결, 디자인**   1. **오늘 할 일**   **재영 – 좋아요, 팔로우 기능 구현**  **유빈 – 회원정보 수정에서 프로필 사진 추가, 페이지네이션 기능 구현, 발표**  **유진 – 에디터 완성**   1. **Back-End** 2. **어제 한 일**   **형택 – 이미지 기능 완성**  **민경 – 토큰 갱신, 페이지네이션**   1. **오늘 할 일**   **형택 – 이미지 기능 연동(보안 설정), 토큰 시간 갱신**  **민경 – 스웨거 API 문서 정리, 좋아요/팔로우 프론트 연동, 토큰 시간 갱신**   1. **Front & Back**  * **토큰 시간 갱신** * **토큰 시간이 길면 보안상에 좋지 않지만, 일정 시간 가지고 있어야 한다.** * **기능을 사용할 때마다 토큰 시간을 검사하면서 계속 사용하는 유저는 시간을 늘려주는 기능 구현** | | | | | | |
|  | | | | | | |