|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 10(월) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **현재 진행 상황**   **재영**   * **좋아요 팔로우 기능 구현** * **뷰티파이 적용(모달)**   **유빈**   * **뷰티파이 적용(전체, 블로그 파트)**   **유진**   * **에디터(이미지 첨부 제외)** * **게시글 뷰어** * **뷰티파이 적용(메인 파트)**  1. **오늘 할 일**   **재영**   * **뷰티파이 적용(모달- blog fork)**   **유빈**   * **뷰티파이 적용(블로그 파트)**   **유진**   * **이미지 업로드**  1. **Back-End** 2. **현재 진행 상황**   **형택**   * **ssl http 적용** * **xss 필터 적용해서 에디터에서 넘어오는 특수문자 필터링** * **이미지 업로드 시 쌍따옴표로 들어오는 html 스트링 따옴표로 처리** * **프로필 이미지 업로드 완료**   **민경**   * **blog follow 기능** * **post 좋아요 기능**  1. **오늘 할 일**   **형택**   * **해놓은 것들 테스트 하면서 구현**   **민경**   * **토큰 갱신** * **프론트랑 맞춰보기**  1. **Front & Back 앞으로 할 일**  * **서버**  1. **토큰 시간 갱신** 2. **이미지 업로드 관련 기능(프로필, 게시글 내 content)** 3. **Xss 필터 적용** 4. **Ssl 적용**  * **프론트**  1. **누가 퍼갔는지 원작자 보여주기** 2. **랭킹** 3. **파이어베이스 알람 (보류)** 4. **공개, 비공개 (보류)** 5. **소셜 로그인 (보류)** | | | | | | |
|  | | | | | | |