|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 11(화) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **어제 한 일**   **재영**   * **뷰티파이 (모달) – vuex로 변수 인식이 안돼서 props, emit 사용**   **유빈**   * **뷰티파이(블로그 메인 화면)** * **뷰티파이(블로그 설정)**   **유진**   * **글 이미지 첨부 – 게시글 상세조회 시 다른 글 받는 오류 수정** * **게시글 수정 에디터 변경** * **뷰티파이(메인 파트)**  1. **오늘 할 일**   **재영**   * **Fork 화면 고치기, 토큰 맞춰보기**   **유빈**   * **랭킹 – 메인에서 보여주기, 랭킹 페이지 구현** * **블로그 설정 수정** * **페이지네이션**   **유진**   * **뷰티파이(메인 파트)** * **회원정보 이미지 수정,** * **모달 수정**  1. **Back-End** 2. **어제 한 일**   **형택**   * **이미지 포함되어 있는 게시글 작성, 수정** * **Fork 관련 목록 추가**   **민경**   * **랭킹 기능 구현**  1. **오늘 할 일**   **형택**   * **보안 필터 등 점검**   **민경**   * **랭킹 기능 프론트 연동** * **페이지네이션** | | | | | | |
|  | | | | | | |