|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 12(수) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **자택** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **어제 한 일**   **재영**   * **Fork 퍼간 사람들 리스트** * **모달 완료**   **유빈**   * **페이지네이션** * **메인 페이지 랭킹 슬라이드** * **랭킹 페이지**   **유진**   * **프로필 사진 업로드하고 보여주기** * **navbar**  1. **오늘 할 일**   **재영**   * **회원가입 이메일 인증 후 모달창 안꺼지는 오류 해결** * **로그인 회원가입 워닝 메세지** * **로그인 시 키보드 엔터로 버튼 실행**   **유진**   * **프로필 사진 변경 부분 오류 해결** * **메인화면 블로그 리스트 카드 디자인** * **버튼 색 통일**   **유빈**   * **사이드바 안보이는 에러** * **내가 만든 블로그가 아닌 경우에는 블로그 설정 화면 접근 못하게 하기** * **임시저장 글 불러온 후 글 생성하기** * **사이드바 디자인 개선** * **블로그 디테일 페이지(좋아요 등 버튼 위치)** * **퍼갔을 때 글 수정 안되는 오류 해결**  1. **Back-End** 2. **현재 진행 상황**   **형택**   * **Jenkins로 배포 시도** * **토큰 갱신해서 상태 코드 보내주는거 했는데 모든 기능에서 고쳐야 해서 보류**   **민경**   * **랭킹** * **페이지네이션**  1. **오늘 할 일**   **형택**   * **Jenkins 배포 해보기** * **기술스택 정리**   **민경**   * **프론트 합류 (블로그 설정 화면 디자인)**  1. **추가 논의사항**   **토큰 갱신**   * **구현 해놨던 것: 리스폰스 헤더에 새 토큰을 넣어주는데, 프론트에서 확인이 되어야 하므로 이전에 안썼던 상태코드를 넣어줘서 필터를 거쳐 컨트롤러로, 상태코드를 받았으면 토큰이 바뀌었음을 인지하고 프론트에 같이 보내준다.** * **문제: 기능이 40개가 넘는데 다 넣어줘야 함, 상태코드가 덮어씌워짐** | | | | | | |
|  | | | | | | |