|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAFY** | | | **2020 회 의 록** | | |  |
| **프로젝트명** | | **Memody** | | | | |
| **소속** | | **삼성 청년 SW 아카데미** | | **분반** | **306** | |
| **팀 이름** | | **잔디킹** | | **팀원** | **조민경, 김재영, 김형택,**  **제유빈, 현유진** | |
| **일 시** | | **2020. 08. 13(목) 9:30 ~ 10:00** | | **장소** | **멀티캠퍼스** | |
| **회의명** | | **프로젝트 회의** | | | | |
| **회의**  **참석자** | **조민경, 김재영, 김형택, 제유빈, 현유진** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **안건 및 회의 결과** | | | | | | |
| **▶ 회의 안건**  **1. 프로젝트 진행 상황(Issue)**  **2. Today Issue** | | | | | | |
| **▶ 회의내용 및 결과**   1. **Front-End** 2. **어제 한 일**   **재영**   * **회원가입 이메일 인증 후 모달창 안꺼지는 오류 해결** * **로그인 회원가입 워닝 메세지** * **로그인 시 키보드 엔터로 버튼 실행**   **유빈**   * **사이드바 안보이는 에러** * **내가 만든 블로그가 아닌 경우에는 블로그 설정 화면 접근 못하게 하기** * **임시저장 글 불러온 후 글 생성하기** * **블로그 디테일 페이지(좋아요 등 버튼 위치)** * **퍼갔을 때 글 수정 안되는 오류 해결**   **유진**   * **프로필 사진 변경 부분 오류 해결**  1. **오늘 할 일**   **재영**   * **Token 백엔드 연동**   **유빈**   * **블로그 포스트 디테일 디자인 개선**   **유진**   * **블로그 메인 디자인 개선**  1. **Back-End** 2. **어제 한 일**   **Jenkins 배포 시도, 토큰 기능 구현**   1. **오늘 할 일**   **형택**   * **Token 프론트 연동**   **민경**   * **관리자 권한 설정** | | | | | | |
|  | | | | | | |